## Slide 1: Engee IT S.R.L.
Estimando las cosas…

## Slide 2
Definición
“Calcular el valor aproximado de una cosa”.

## Slide 3
“Estimation is valuable when it helps you make a significant decision.” - Martin Fowler
“Siempre que construyamos software estaremos alcanzados por la necesidad de manejar fechas. Sencillamente porque hay gente que está pagando por ello.” - Ernesto Kiszkurno
Propósito

## Slide 4
Entonces.. ¿Por qué? ¿Para qué?

## Slide 5
Coordinar
Porque es información!
Decidir
Porque es un compromiso!
Porque es parte del trabajo!

## Slide 6
Precisas
Bajo nivel
Construcción
Decidir
Coordinar / organizar
Imprecisas
Alto nivel
Presupuestos
Decidir
Viabilidad
Tipos de estimación

## Slide 7
Orden de Magnitud
  error rate: -25% +75%
Presupuestal
  error rate: -10% +25%
Definitiva
  error rate: -5% +10%
Niveles de estimación
Según el PMBOK…

## Slide 8
Precisión y Exactitud

## Slide 10
Conceptos

## Slide 11
Viejos y nuevos…
Notes: Ley de Parkinson: “Toda tarea se expande hasta ocupar el tiempo asignado a ella”.
Síndrome del estudiante: ”If developers are given too much time, they’ll procrastinate until late in the project, at which point they’ll rush to complete their work, and they probably won’t finish the project on time”.
NUTs: Nebulous Units of Time
Anchoring: Prejuicio cognitivo provocado por la tendencia humana a darle un mayor peso a la primera noticia, argumento o evidencia que se tiene sobre algo a la hora de tomar una decisión.
Dunning–Kruger effect: Sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Por el contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa, asumiendo erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros.

## Slide 12
Técnicas

## Slide 13
Hay muchas . . .
Notes: Thrown Estimate
Ideal Time & Load factor
Story Point
Story Counting
PERT
Wideband Delphi
Planning Poker
Putnam
Puntos Función
T-Shirt Size
Relative Mass Valuation
COCOMO
SNAP Points
Puntos de Casos de Uso
Simplified Function Points
COSMIC
MK II FPA
Modelo SLIM
Top down
Bottom up
Juicio de expertos
Proxy-based estimating

## Slide 14
Pero todo se resume a una teoría
Notes: Ver de hacer un slide por tip, para hondar en detalle

## Slide 15
La de los extremos oscilantes
Notes: Ver de hacer un slide por tip, para hondar en detalle

## Slide 16
Tips & Consideraciones

## Slide 17
Pensamiento lógico - racional

## Slide 18
Usar el pasado

## Slide 19
No tener miedo!

## Slide 20
Preguntar

## Slide 21
No colchonear

## Slide 22
Usar la fuerza!

## Slide 23
Definition of Ready (DoR)

## Slide 24
Definition of Done (DoD)

## Slide 25
ndependent
egotiable
aluable
stimable
mall
esteable

## Slide 27
Ser profesional

## Slide 28
Dinámicas de grupo

## Slide 29
Dinámicas de grupo
Juntarse en grupos de 6-8 personas.
Cada grupo debe tener 2 programadores como mínimo.
Alejarse lo mayor posible del resto de los grupos.

## Slide 30
Dinámica 1
Estimar (timebox 5’):
Estimar el tiempo promedio de llegada de todos a Engee.
Estimar cuántos metros de cable UTP hay en Engee.
Estimar cuántos tubos de luz hay en toda la oficina.

## Slide 31
Dinámica 2
  La pelota tiene que pasar por todas las manos de los integrantes del grupo, pero con la restricción de no poder pasar de forma seguida por las dos manos de una misma persona.
  Estimar
  Ejecutar

## Slide 32
Dinámica 3
Hacer una página web con la frase “Claudio no pasa la pelota cuando juega al fútbol.” en negrita.
Se debe escribir de a una palabra por integrante del grupo.
Estimar tiempo por medio de planning poker.
Justificar extremos.
Hacer otra ronda de planning póker.
Realizar la tarea.
Revisar la estimación.

## Slide 33
¿Preguntas?