## Slide 1: Engee IT S.R.L.
Estimando las cosas…

## Slide 3
Volvemos a las técnicas..
Notes: Thrown Estimate
Ideal Time & Load factor
Story Point
Story Counting
PERT
Wideband Delphi
Planning Poker
Putnam
Puntos Función
T-Shirt Size
Relative Mass Valuation
COCOMO
SNAP Points
Puntos de Casos de Uso
Simplified Function Points
COSMIC
MK II FPA
Modelo SLIM
Top down
Bottom up
Juicio de expertos
Proxy-based estimating

## Slide 4
The magic of pi for project managers
La estimación del equipo multiplíquenla por:
π
  Equipos pequeños y conocidos
  Trabajo nuevo
π ^ 2
  Equipos desconocidos
  Trabajo nuevo
√π
  Equipos conocidos
  Ya empezaron
  Conocen su trabajo
Notes: http://alistair.cockburn.us/The+magic+of+pi+for+project+managers

## Slide 5
Análisis técnico vs fundamental

## Slide 6
Supuestos & Riesgos
Condición, situación o estado del proyecto o de su entorno, que se asume como verdadera para la planificación.
Supuesto
Riesgo
Evento o condición incierta que si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre el proyecto.
Supuestos no validados son riesgos, riesgos no mitigados son problemas.

## Slide 7
Tips & Consideraciones

## Slide 9
Gestionar supuestos & riesgos
Identificar
Generar planes de contingencia
Seguimiento & control

## Slide 10
Camino crítico
Duración máxima del proyecto / iteración
Identificar las actividades
Construir una red
Analizar

## Slide 11
The Walking Skeleton
MVP & MMP

## Slide 12
Backlog Grooming
Clarificar, agregar detalles e información
Ordenar y re priorizar
Re-estimación de alto nivel
Agregar, promover, dividir, unir, eliminar o degradar

## Slide 13
Tips al paso…
Usar una línea base
Considerar el re-trabajo!
Incluir actividades
¿Se puede hacer algo en paralelo?
Considerar el soporte o tiempo del referente
Las personas que no tienen que hacer el trabajo, suelen ser optimistas
Mientras mayor información tengamos, mejor!
Volumen controlado  según nivel de estimación
The Wisdom of Crowd

## Slide 14
SHU HA RI
SHU HA RI

## Slide 15
Aprender técnicas
Fundamentos.
Aprender y ejecutar lo que indica el “maestro”.
Coleccionar técnicas
Aprender de uno mismo.
Crear tu propio estilo adaptado a tu contexto.
Mezclar técnicas
Dominar el método, ver más allá de lo básico.
Aprender otras técnicas.
SHU
HA
RI

## Slide 16
Sprint Planning

## Slide 17
Participan los cerdos
Timeboxed (2-8hs)
Sprints de 2-4 semanas
¿Qué? & ¿Cómo?
Sprint Planning (SCRUM)

## Slide 18
Sprint Planning (SCRUM)
Historias de usuario priorizadas
Selección de historias
Entendimiento
Condiciones de satisfacción
Generación del Sprint Backlog
Definición d el “Sprint Goal”
Identificación de tareas
Discusión de diseño de alto nivel (si es necesario)
Estimación (1-16hs)
¿Qué?
¿Cómo?

## Slide 19
Blitz Planning
Notes: http://alistair.cockburn.us/Blitz+Planning
http://www.luxoft.com/blog/sprokhorenko/blitz-planning/

## Slide 20
Reunir a las personas

## Slide 21
Definir los objetivos (10’)
S.M.A.R.T.

## Slide 22
Brainstorming de tareas (15’)

## Slide 23
Organizar, combinar y ordenar tareas (15’)

## Slide 24
Identificar dependencias externas (20’)

## Slide 25
Agregar tareas  mitigación riesgos (20’)

## Slide 26
Identificar Walking Skeleton & MVP (5’)

## Slide 27
Registrar la salida (5’)

## Slide 28
¿Preguntas?